

**У К Р А Ї Н А**

Чернівецька міська рада

**ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ**

**ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН**

вул.Б.Хмельницького,64-а, м.Чернівці, 58008, тел. (0372)55-38-08, dmbkzv@ukr.net, код ЄДРПОУ 23245721

Від\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

на№\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_­­­\_ **Гр.Ляховичу М.В.**

 **mykola.liakhovych@bard.cv.ua**

 **Виконавчий комітет міської ради**

 На Ваш запит щодо впровадження Геоінформаційної системи м.Чернівці повідомляємо, що розпорядженням Чернівецького міського голови від 30.03.2016р. №132-р створена робоча група з питання побудови геоінформаційної системи міста Чернівців. За результатами роботи робочої групи вирішено, що впровадження ГІС передбачає 2 етапи.

**Перший етап (до кінця І кварталу 2017 року):**

1.Встановлення сервера та налаштування відповідного програмного забезпечення (ГІС Сервер).

2.Встановлення, налаштування та підключення автоматизованих робочих місць ­– адміністраторів системи 3.

3.Завантаження на сервер наявних растрових та векторних баз геоданих.

4.Підключення зацікавлених комунальних підприємств, налаштування робочих місць на цих підприємствах, проведення навчання персоналу (за необхідності конвертація та завантаження на сервер наявних матеріалів).

**Другий етап (ІІ квартал 2017 року).**

**Розробка геопорталу містобудівного кадастру**

 1.Придбання, встановлення та налаштування серверного (Web) програмного забезпечення, підключення до ГІС Серверу, налаштування (адміністрування) прав користувачів.

 2.Підготовка даних МБК до публікації (створення тайлових карт), підключення до геопорталу наявних баз даних (містобудівний кадастр, земельний кадастр), налаштування інтерфейсу користувачів (розробка форм, звітів).

 3.Організація процесів актуалізації та оновлення даних в МГІС.

 Одночасно інформуємо, що розмежування доступу до геоінформаційної системи міста Чернівців буде встановлено по завершенню робіт 2-го етапу ГІС та встановленню сервера.

**Директор В.Бабчук**

Кравчук

523414

Величко

524108